|  |
| --- |
| DIP |
| **Sistema Integral de Información de Investigaciones** Version 1.1 |
| Solicitud de Cambio. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Solicitud:** | | | 1 | **Solicitado por:** | Irma Huitrón | | |
| **Prioridad:** | | | Alta | **Categoría:** | Cambio | | |
| **Fecha de la Solicitud:** | | | 30/04/2020 | **Estatus:** | En proceso | | |
| **ESPECIFICACION DE LOS CAMBIOS** | | | | | | | |
| **No.** | **Descripción** | | | | | | **hrs/h** |
| 1 | Cambiar en donde se mencione el CGPI a DIP | | | | | | 5-15 min |
| 2 | Color de fondo y letra | | | | | | 30 min |
| 3 | Agregar pestaña para mostrar todos los datos ingresados (tabla) y tenga una opción para actualizar algún campo deseado, sin tener que regresar a contestar el registro nuevamente. | | | | | | 2-3 días |
| 4 | Agregar un apartado para que pueda ingresar datos, y así se puedan mostrar en la página que ellos especifiquen | | | | | | 2-3 días |
| 5 | Mandar los comentarios hechos por el administrador a la página donde ellos podrán ver sus datos almacenados. | | | | | | 2-3 días |
| 6 | Agregar opción para el ingreso de los colaboradores (no hay límite) donde tendrá la opción de añadir nombres y cargos dentro del proyecto. | | | | | | 2-3 días |
| 7 | Acomodar las dependencias por unidades, o seleccionar unidad y a continuación las dependencias (eso mandarlo nosotros o que lo saquen del directorio de la uadec) | | | | | | Indef. |
| 8 | Añadir opción para visualizar un calendario para llevar el control del tiempo cuando se registra un proyecto. Además se incluirá las fechas en las cuales se pueden registrar proyectos con el fin de compartir fechas únicas de registro. | | | | | |  |
| 9 | Realizar una pestaña donde se puedan visualizar los registros ya concluidos donde serán clasificados por unidad donde se podrá observar la información detallada de los proyectos. | | | | | |  |
|  | **TOTAL** | | | | | |  |
| **ANALISIS DE IMPACTO** | | | | | | | |
| **Impacto al proyecto** | | | | | | | |
| En cuanto a los dos primeros puntos no se tiene un gran impacto en el proyecto debido a que son cambios estéticos que no toman mucho tiempo, los demás ya que requieren cambios en programación e investigación tomara varios días para realizar la modificación. | | | | | | | |
| **Riesgos** | | | | | | | |
| Ya que la fecha de la entrega del proyecto esta cerca, estas modificaciones son de alto riesgo ya que se tiene poco tiempo y se requieren que se haga con la mayor rapidez posible para poder hacer las pruebas que se requieran para asegurar que proyecto cumpla con las funcionalidades requeridas. | | | | | | | |
| **Impacto en Tiempo:** | | **12 días/ 1 hrs.** | | | **Impacto Económico:** | **$ 0.00** | |
| **Analista:** | | Erick Escárcega | | | **Resultado:** |  | |
| **Justificación:** | | Los puntos que se aceptaron fueron del 1-6 puesto que son cambios mínimos o eran cosas que no se habían agregado aún y son necesarios.  El último fue el único que se quedó como indefinido, por motivo de ya se tiene un avance y solo hace falta separar las dependencias por unidades. | | | **Fecha Cierre:** | 17/05/2020 | |