|  |
| --- |
| DIP |
| **Sistema Integral de Información de Investigaciones** Version 1.1 |
| Solicitud de Cambio. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Solicitud:** | | | 1 | **Solicitado por:** | Irma Huitrón | | |
| **Prioridad:** | | | Alta | **Categoría:** | Cambio | | |
| **Fecha de la Solicitud:** | | | 30/04/2020 | **Estatus:** | En proceso | | |
| **ESPECIFICACION DE LOS CAMBIOS** | | | | | | | |
| **No.** | **Descripción** | | | | | | **hrs/h** |
| 1 | Cambiar en donde se mencione el CGPI a DIP | | | | | | 5-15 min |
| 2 | Color de fondo y letra | | | | | | 30 min |
| 3 | Agregar pestaña para mostrar todos los datos ingresados (tabla) y tenga una opción para actualizar algún campo deseado, sin tener que regresar a contestar el registro nuevamente. | | | | | | 2-3 días |
| 4 | Agregar un apartado para que pueda ingresar datos, y así se puedan mostrar en la página que ellos especifiquen | | | | | | 2-3 días |
| 5 | Mandar los comentarios hechos por el administrador a la página donde ellos podrán ver sus datos almacenados. | | | | | | 2-3 días |
| 6 | Agregar opción para el ingreso de los colaboradores(no hay límite) | | | | | | 2-3 días |
| 7 | Acomodar las dependencias por unidades, o seleccionar unidad y a continuación las dependencias (eso mandarlo nosotros o que lo saquen del directorio de la uadec) | | | | | | Indef. |
|  | **TOTAL** | | | | | |  |
| **ANALISIS DE IMPACTO** | | | | | | | |
| **Impacto al proyecto** | | | | | | | |
| En cuanto a los dos primeros puntos no se tiene un gran impacto en el proyecto debido a que son cambios estéticos que no toman mucho tiempo, los demás ya que requieren cambios en programación e investigación tomara varios días para realizar la modificación. | | | | | | | |
| **Riesgos** | | | | | | | |
| Ya que la fecha de la entrega del proyecto esta cerca, estas modificaciones son de alto riesgo ya que se tiene poco tiempo y se requieren que se haga con la mayor rapidez posible para poder hacer las pruebas que se requieran para asegurar que proyecto cumpla con las funcionalidades requeridas. | | | | | | | |
| **Impacto en Tiempo:** | | **12 días/ 1 hrs.** | | | **Impacto Económico:** | **$ 0.00** | |
| **Analista:** | | Erick Escárcega | | | **Resultado:** |  | |
| **Justificación:** | | Los puntos que se aceptaron fueron del 1-6 puesto que son cambios mínimos o eran cosas que no se habían agregado aún y son necesarios.  El último fue el único que se quedó como indefinido, por motivo de ya se tiene un avance y solo hace falta separar las dependencias por unidades. | | | **Fecha Cierre:** | 17/05/2020 | |